UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Dirección de Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

Área: Desarrollo de Software Multiplataforma

Actividad:

Plan de Despliegue AquaSoft

Nombre del Profesor:

Miguel Antonio Islas Martinez

Materia:

Gestión de Procesos de Desarrollo de Software

Nombres de los Estudiantes:

Sofia Sanchez Duran- 222310461.

Alan Ronaldo Serrano Colín – 222310501

Uriel Gutierrez Serrano - 222310569

Emiliano Gutierrez Arratia - 222310542

Jonathan Homero Orozco Casiano - 2222696

Grupo:

TI IDGS – 101

Cuatrimestre:

10º

Lugar:

Santa María Atarasquillo, Lerma, México.

# Control de cambios del documento

| Version | Fecha | Autor | Descripcion del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/10/2026 | Equipo AquaSoft | Version inicial del plan de despliegue. Incluye estrategia Rolling, entornos, rollback, migraciones, implementacion Docker/Jenkins, pasos administrativos y monitoreo. |

# Indice

Control de cambios del documento	2

Indice	2

1. Introduccion	5

1.1 Proposito	5

1.2 Alcance	5

1.3 Referencias	5

2. Roles y responsabilidades	5

2.1 Matriz RACI	5

2.2 Descripcion de roles	5

3. Estrategia de despliegue	6

3.1 Diagrama de flujo CI/CD	6

3.2 Estrategia de despliegue: Rolling (AWS CodeDeploy in-place)	6

3.3 Entornos	6

3.4 Rollback	6

3.5 Migraciones de base de datos	6

3.6 Implementacion con Docker / Jenkins	7

4. Pasos de despliegue y gestion administrativa	7

4.1 Checklist de despliegue a produccion	7

4.2 Registro de despliegues (historial de releases)	7

4.3 Comunicacion y control de cambios	8

5. Monitoreo y observabilidad	8

6. Aprobaciones	8

Anexo A. Glosario de terminos de despliegue	9

Control de cambios del documento	2

Indice	2

1. Introduccion	6

1.1 Proposito	6

1.2 Alcance	6

1.3 Referencias	6

2. Roles y responsabilidades	6

2.1 Matriz RACI	6

2.2 Descripcion de roles	6

3. Estrategia de despliegue	7

3.1 Diagrama de flujo CI/CD	7

3.2 Estrategia de despliegue: Rolling (AWS CodeDeploy in-place)	7

3.3 Entornos	7

3.4 Rollback	7

3.5 Migraciones de base de datos	7

3.6 Implementacion con Docker / Jenkins	8

4. Pasos de despliegue y gestion administrativa	8

4.1 Checklist de despliegue a produccion	8

4.2 Registro de despliegues (historial de releases)	8

4.3 Comunicacion y control de cambios	9

5. Monitoreo y observabilidad	9

6. Aprobaciones	9

Anexo A. Glosario de terminos de despliegue	10

Anexo A. Glosario de terminos de despliegue

6. Aprobaciones

5. Monitoreo y observabilidad

4.3 Comunicacion y control de cambios

4.2 Registro de despliegues (historial de releases)

4.1 Checklist de despliegue a produccion

4. Pasos de despliegue y gestion administrativa

3.6 Implementacion con Docker / Jenkins

3.5 Migraciones de base de datos

3.4 Rollback

3.3 Entornos

3.2 Estrategia: Rolling (AWS CodeDeploy in-place)

3.1 Diagrama de flujo CI/CD

3. Estrategia de despliegue

2.2 Descripcion de roles

2.1 Matriz RACI

2. Roles y responsabilidades

1.3 Referencias

1.2 Alcance

1.1 Proposito

1. Introduccion

INDICE

Tabla de contenidos (los numeros de pagina se actualizan en Word: Ctrl+A, F9)

# 1. Introduccion

## 1.1 Proposito

Este documento define el proceso de despliegue del sistema AquaSoft (CafeSoft), una plataforma multiplataforma para la gestion de purificadoras de agua. Su objetivo es establecer los pasos, roles, criterios y reglas que garantizan despliegues seguros, trazables y con capacidad de rollback en el entorno de produccion (AWS EC2 + RDS).

## 1.2 Alcance

Incluye: estrategia de despliegue (Rolling con AWS CodeDeploy), entornos (desarrollo, staging, produccion), pasos de despliegue con checklist y aprobaciones, registro de releases, rollback, monitoreo y observabilidad.

Excluye: desarrollo de nuevas funcionalidades, pruebas de aceptacion (definidas en el Plan de Pruebas), infraestructura de terceros (Traccar externo).

## 1.3 Referencias

| Documento | Descripcion |
| --- | --- |
| PBL_AquaSoft.xlsx | Product Backlog, HU, requerimientos, plan de iteraciones, plan de pruebas. |
| Plan_DevOps_AquaSoft.docx | Plan DevOps completo (objetivos, metodologia, herramientas, control de versiones, pruebas, despliegue). |
| aquasoft01.gan | Diagrama de Gantt con fechas de sprints. |

# 2. Roles y responsabilidades

## 2.1 Matriz RACI

R = Responsable (ejecuta), A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

| Actividad | Product Owner (Alan) | Scrum Master (Sofia) | DevOps (Uriel) | DevOps (Emiliano) | QA Lead (Homero) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobar release | A | C | I | I | C |
| Coordinar ventana de despliegue | I | A | R | C | I |
| Ejecutar pipeline CI/CD | I | I | R | R | I |
| Verificar pruebas en staging | I | I | C | C | R |
| Ejecutar despliegue a produccion | I | I | R | R | I |
| Verificar health check | I | I | R | R | C |
| Ejecutar rollback | I | I | R | R | I |
| Registrar despliegue | I | A | R | C | I |
| Notificar al equipo | I | A | I | I | I |

## 2.2 Descripcion de roles

| Rol | Responsable | Responsabilidad en el despliegue |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Alan Ronaldo Serrano Colin | Aprueba el release: define que se despliega, prioriza y autoriza la ventana de despliegue. |
| Scrum Master | Sofia Sanchez Duran | Coordina la ventana de despliegue, facilita la comunicacion y registra la retrospectiva post-despliegue. |
| DevOps / Infraestructura | Uriel Gutierrez Serrano | Ejecuta el pipeline, verifica health checks, ejecuta rollback si falla, gestiona AWS (EC2, RDS, CodeDeploy). |
| DevOps / Infraestructura | Emiliano Gutierrez Arratia | Apoya en despliegue, monitoreo, respaldos de BD y recuperacion ante fallos. |
| QA Lead | Jonathan Homero Orozco Casiano | Valida que las pruebas E2E y de aceptacion pasaron en staging antes del despliegue a produccion. |
| Desarrollador | Equipo completo | Corrige issues detectados en staging; prepara el PR y el changelog del release. |

# 3. Estrategia de despliegue

## 3.1 Diagrama de flujo CI/CD

| Paso | Etapa | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| 1 | Commit/Push | Desarrollador hace push a rama feature/* o develop en GitHub. |
| 2 | Trigger CI | GitHub Actions se dispara automaticamente (on: push, pull_request). |
| 3 | Build | Compila backend (Maven) y frontend (Vite/npm). |
| 4 | Tests | Ejecuta pruebas unitarias e integracion (JUnit, Vitest, Jest). |
| 5 | Analisis estatico | SonarQube: Quality Gate, cobertura >= 80%, duplicacion < 3%, 0 vulnerabilidades criticas. |
| 6 | Artefacto | Genera JAR (backend) y bundle (frontend) si todo paso. |
| 7 | Deploy Staging | Despliega a entorno de staging (EC2 de pruebas) automaticamente. |
| 8 | Pruebas de aceptacion | Ejecuta pruebas E2E (Selenium) y de rendimiento (JMeter) en staging. |
| 9 | Aprobacion | Revision manual del equipo (PR a main) antes de produccion. |
| 10 | Deploy Produccion | CodeDeploy ejecuta Rolling Deployment en EC2 de produccion. |
| 11 | Health Check | Verifica /api/health responde 200 OK. Si falla, rollback automatico. |
| 12 | Notificacion | Notifica al equipo el resultado (exito/fallo) via GitHub o correo. |

## 3.2 Estrategia de despliegue: Rolling (AWS CodeDeploy in-place)

Justificacion: el proyecto usa una sola instancia EC2 + RDS PostgreSQL. Blue-Green requeriria duplicar infraestructura (costo alto). Rolling (in-place) actualiza la instancia existente con health checks y rollback automatico, sin duplicar recursos. Adecuado para el tamano del proyecto (1 servidor, 1 BD, equipo de 5).

## 3.3 Entornos

| Entorno | Infraestructura | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Local (localhost) | Cada integrante en su maquina. BD local o RDS de pruebas. |
| Staging | EC2 de pruebas | Despliegue automatico desde develop. Pruebas E2E y de aceptacion. |
| Produccion | EC2 + RDS (AWS) | Despliegue desde main con aprobacion manual. Rollback automatico. |

## 3.4 Rollback

Automatico: si el health check falla durante el despliegue, CodeDeploy revierte a la version anterior.

Manual: si se detecta un error en produccion, ejecutar rollback desde la consola de CodeDeploy o redeploy del ultimo artefacto estable.

Base de datos: las migraciones deben ser retrocompatibles (no borrar columnas en el mismo release).

## 3.5 Migraciones de base de datos

Se recomienda usar Flyway o Liquibase para versionar los cambios de esquema. Las migraciones se ejecutan automaticamente en el despliegue antes de iniciar la nueva version del backend.

## 3.6 Implementacion con Docker / Jenkins

Se presentan las alternativas de implementacion del despliegue. La opcion D se recomienda como principal por aprovechar la infraestructura existente (GitHub Actions + AWS).

Opcion A: Docker + Docker Compose. Contenerizar backend (JAR) y frontend (nginx). Despliegue con docker compose up. Ideal para entorno local y staging.

Opcion B: Jenkins. Servidor CI/CD propio con Jenkinsfile (stages: build, test, SonarQube, deploy a AWS). Alternativa a GitHub Actions.

Opcion C: Docker + Jenkins. Jenkins orquesta el pipeline y construye imagenes Docker que se despliegan. Entorno empresarial con control total.

Opcion D (recomendada): GitHub Actions + Docker. GitHub Actions construye imagenes Docker y las publica en AWS ECR, luego despliega a EC2.

# 4. Pasos de despliegue y gestion administrativa

## 4.1 Checklist de despliegue a produccion

Pasos administrativos y tecnicos que deben completarse antes y durante el despliegue. Cada paso requiere la aprobacion del rol indicado.

| # | Paso | Aprobacion / Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar que el PR fue aprobado por al menos 1 integrante. | Scrum Master / Dev |
| 2 | Verificar que CI (GitHub Actions) paso: build + tests + SonarQube Quality Gate PASSED. | DevOps |
| 3 | Verificar que las pruebas E2E (Selenium) y de rendimiento (JMeter) pasaron en staging. | QA Lead |
| 4 | Verificar que no hay migraciones de BD destructivas (retrocompatibles). | DevOps |
| 5 | Product Owner aprueba el release (que se despliega y cuando). | Product Owner |
| 6 | Notificar al equipo la ventana de despliegue (al menos 24 h antes). | Scrum Master |
| 7 | Ejecutar el pipeline de despliegue a produccion (CodeDeploy Rolling). | DevOps |
| 8 | Verificar health check (/api/health responde 200 OK). | DevOps |
| 9 | Verificar que la aplicacion funciona (login, venta, liquidacion) en produccion. | QA Lead |
| 10 | Registrar el despliegue en el historial de releases. | Scrum Master |
| 11 | Notificar al equipo el resultado (exito o rollback). | Scrum Master |

## 4.2 Registro de despliegues (historial de releases)

Tabla con las fechas propuestas de despliegue a produccion (sprints 4 al 8). El estado se actualiza conforme se ejecuten los releases.

| Version | Fecha | Responsable | Entorno | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 05/11/2026 | Uriel + Emiliano | Produccion | Pendiente | Sprint 4: Promociones, restricciones, segmentos y alertas |
| v1.1.0 | 19/11/2026 | Uriel + Emiliano | Produccion | Pendiente | Sprint 5: Analitica y dashboards ejecutivos |
| v1.2.0 | 03/12/2026 | Uriel + Emiliano | Produccion | Pendiente | Sprint 6: Segmentacion e IA/ML |
| v1.3.0 | 17/12/2026 | Uriel + Emiliano | Produccion | Pendiente | Sprint 7: Experiencia personalizada y PWA |
| v2.0.0 | 31/12/2026 | Uriel + Emiliano | Produccion | Pendiente | Sprint 8: Integracion, calidad y entrega final |

Nota: Staging se despliega automaticamente al final de cada sprint (1-8) desde la rama develop. Produccion solo en sprints 4-8 con aprobacion manual.

## 4.3 Comunicacion y control de cambios

Notificacion previa al equipo (al menos 24 horas antes del despliegue a produccion).

Ventana de despliegue definida fuera de horario pico de operacion.

Registro de cada despliegue en el repositorio: tag de Git + release notes en GitHub Releases.

Plan de rollback documentado y probado (seccion 3.4).

Comunicacion del resultado (exito o rollback) al equipo y al Product Owner.

Retrospectiva post-despliegue en el siguiente Sprint Retrospective.

# 5. Monitoreo y observabilidad

| Aspecto | Herramienta / Implementacion | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Logs de aplicacion | AWS CloudWatch Logs | Logs del backend (Spring Boot) y frontend (Vite). Nivel INFO/ERROR. Retencion 30 dias. |
| Metricas de infraestructura | AWS CloudWatch Metrics | CPU, memoria, disco, red de la instancia EC2 y RDS. |
| Metricas de aplicacion | Spring Boot Actuator + Micrometer | Endpoints de salud (/api/health), tiempo de respuesta, errores HTTP. |
| Alertas | CloudWatch Alarms | Alerta por email/SNS si CPU > 80%, memoria > 85%, o errores 5xx > umbral. |
| Trazabilidad | Logs estructurados (JSON) | Cada request registra usuario, accion, fecha/hora y resultado para auditoria. |
| Disponibilidad | Health check periodico | Verificacion cada 5 min de /api/health. Si falla 3 veces consecutivas, alerta critica. |

El monitoreo se configura en AWS CloudWatch. Las alertas se envian por correo (SNS) al equipo. El Scrum Master revisa las metricas en la Sprint Review.

# 6. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Equipo AquaSoft |  |  |
| Revisado por | __________________ |  |  |
| Aprobado por | __________________ |  |  |

# Anexo A. Glosario de terminos de despliegue

Terminos tecnicos relacionados con el proceso de despliegue y su significado.

| Termino | Significado |
| --- | --- |
| Artefacto | Resultado del proceso de build (JAR del backend, bundle del frontend). |
| AWS CodeDeploy | Servicio de AWS que automatiza el despliegue de aplicaciones en EC2. |
| Blue-Green Deployment | Estrategia con dos entornos identicos; switch instantaneo y rollback facil. |
| Canary Deployment | Despliegue a un subconjunto de usuarios antes del rollout completo. |
| CI/CD | Integracion Continua / Entrega Continua: automatizacion de build, test y despliegue. |
| CloudWatch | Servicio de AWS para monitoreo de logs y metricas. |
| CodeDeploy | Servicio de AWS que automatiza el despliegue de aplicaciones en EC2. |
| Docker | Plataforma de contenerizacion de aplicaciones. |
| Docker Compose | Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor. |
| EC2 | Elastic Compute Cloud: instancia virtual en AWS. |
| ECR | Elastic Container Registry: registro de imagenes Docker en AWS. |
| Entorno | Ambiente de ejecucion (desarrollo, staging, produccion). |
| Flyway / Liquibase | Herramientas de migracion y versionado de base de datos. |
| GitHub Actions | Plataforma de CI/CD integrada en GitHub (workflows en .github/workflows/). |
| Health Check | Verificacion periodica de que un servicio esta funcionando correctamente. |
| Jenkins | Servidor de CI/CD propio (alternativa a GitHub Actions). |
| Migracion de BD | Cambio versionado del esquema de la base de datos. |
| Monitoreo | Observacion continua de logs y metricas de la aplicacion en produccion. |
| Pipeline | Secuencia automatizada de pasos (build, test, analisis, despliegue). |
| Produccion | Entorno final donde los usuarios usan la aplicacion. |
| Rollback | Revertir a una version anterior del software ante un fallo. |
| Rolling Deployment | Estrategia de despliegue gradual actualizando instancias sin downtime. |
| Staging | Entorno de pruebas pre-produccion. |
| Workflow | Archivo YAML que define un pipeline en GitHub Actions. |