UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Dirección de Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

Área: Desarrollo de Software Multiplataforma

Actividad:

Plan de DevOps AquaSoft

Nombre del Profesor:

Miguel Antonio Islas Martinez

Materia:

Gestión de Procesos de Desarrollo de Software

Nombres de los Estudiantes:

Sofia Sanchez Duran- 222310461.

Alan Ronaldo Serrano Colín – 222310501

Uriel Gutierrez Serrano - 222310569

Emiliano Gutierrez Arratia - 222310542

Jonathan Homero Orozco Casiano - 2222696

Grupo:

TI IDGS – 101

Cuatrimestre:

10º

Lugar:

Santa María Atarasquillo, Lerma, México.

INDICE

1. Objetivos, alcance y requisitos	5

1.1 Objetivos del proyecto	5

1.2 Objetivos DevOps especificos	5

1.3 Alcance	5

1.4 Requisitos	6

1.5 Entregables del plan DevOps	7

2. Metodologia y herramientas	7

2.1 Metodologia: Scrum	7

2.2 Herramientas	7

3. Control de versiones	9

3.1 Estrategia de branching (GitHub Flow)	9

3.2 Convencion de commits	9

3.3 Repositorios	9

3.4 Reglas de Pull Requests	9

4. Pruebas	10

4.1 Niveles de prueba	10

4.2 Casos de prueba por HU	10

4.3 Criterios de aceptacion	13

4.4 Cronograma de ejecucion de pruebas	14

4.5 Herramientas y gate de calidad	16

5. Estrategia de despliegue	16

5.1 Diagrama de flujo CI/CD	16

5.2 Estrategia de despliegue: Rolling (AWS CodeDeploy in-place)	17

5.3 Entornos	17

5.4 Rollback	17

5.5 Migraciones de base de datos	17

5.6 Implementacion con Docker / Jenkins	17

5.7 Pasos de despliegue y gestion administrativa	18

5.7.1 Roles y responsabilidades	18

5.7.2 Checklist de despliegue a produccion	18

5.7.3 Registro de despliegues (historial de releases)	19

5.7.4 Comunicacion y control de cambios	19

5.8 Monitoreo y observabilidad	19

6. Glosario de terminos tecnicos	20

# 1. Objetivos, alcance y requisitos

## 1.1 Objetivos del proyecto

Desarrollar e implementar AquaSoft, una plataforma multiplataforma (web y movil) de gestion para purificadoras de agua, que automatice el control de inventario de garrafones, la asignacion de cargas, el reparto a domicilio, la fidelizacion de clientes y la analitica operativa, orientada a los encargados de planta, repartidores y administradores de la purificadora.

## 1.2 Objetivos DevOps especificos

| ID | Categoria | Objetivo DevOps |
| --- | --- | --- |
| DO-01 | Automatizacion | Automatizar el build, las pruebas y el despliegue del software AquaSoft para reducir errores manuales y entregar mejoras a los usuarios (encargados, repartidores y administradores) de forma mas rapida y segura. |
| DO-02 | Calidad | Mantener la calidad del software AquaSoft mediante cobertura de pruebas >= 80% y Quality Gate de SonarQube en estado PASSED en cada PR, garantizando un sistema confiable para los usuarios finales. |
| DO-03 | Colaboracion | Integrar trabajo de los 5 integrantes mediante ramas feature, pull requests y revision por pares. |
| DO-04 | Trazabilidad | Asociar cada cambio a una HU y a un commit trazable (Conventional Commits). |
| DO-05 | Despliegue | Desplegar AquaSoft a produccion de forma segura y con rollback automatico ante fallos, minimizando el tiempo de inactividad para los usuarios (encargados, repartidores y administradores). |
| DO-06 | Monitoreo | Registrar logs y metricas de la aplicacion en AWS CloudWatch para diagnostico. |

## 1.3 Alcance

El alcance de este plan de DevOps comprende la implementación de prácticas de Integración Continua (CI), Entrega Continua (CD), infraestructura y pruebas automatizadas para la arquitectura completa del proyecto.

Incluye:

- backend Java/Spring Boot

- Frontend React (web)

- App movil React Native (Expo)

- Base de datos PostgreSQL (AWS RDS)

- Despliegue en AWS EC2

- CI/CD con GitHub Actions

- Capacitacion de usuarios finales.

- Pruebas automatizadas (unitarias, integracion, E2E, rendimiento, seguridad).

Excluye:

- Infraestructura de terceros no controlada (Traccar externo)

- Hardware de planta

## 1.4 Requisitos

Los requisitos funcionales (ASF) y no funcionales (RNF) se listan para referencia del plan DevOps.

Requisitos funcionales (ASF):

| ID | Categoria | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| ASF-01 | Seguridad | Autenticacion basada en tokens JWT o cookies HTTPOnly con cifrado HMAC-SHA256 para inicio de sesion de Encargados y Repartidores. |
| ASF-02 | Rendimiento | Reinicio automatico del backend en menos de 3 minutos ante fallo mediante politicas de health check. |
| ASF-03 | Disponibilidad | Peticiones criticas responden en menos de 1.5 segundos bajo condiciones normales de red. |
| ASF-04 | Usabilidad | Interfaz Mobile-First para pantallas tactiles de 5 a 6.7 pulgadas, botones de accion rapida de al menos 48x48 px. |
| ASF-05 | Responsabilidad | Cada registro (carga, devolucion, merma) asociado inmutablemente a usuario, timestamp y folio unico. |
| ASF-06 | PWA | Sincronizacion automatica en segundo plano de entregas confirmadas al recuperar conectividad. |
| ASF-07 | Integridad de datos | Restricciones de integridad a nivel de BD para impedir estados inconsistentes de inventario. |
| ASF-08 | Trazabilidad | Baja de producto por garrafo roto/fuga registrada con causa, fecha, hora y usuario autorizador. |
| ASF-09 | Expiracion | Cierre de sesion automatico tras 30 minutos de inactividad en la vista administrativa. |
| ASF-10 | IA/ML | Consultas de prediccion de consumo no deben demorar mas de 3 segundos. |
| ASF-11 | Mantenibilidad | Arquitectura por capas (Controladores, Servicios, Repositorios) o microservicios independientes. |
| ASF-12 | Pruebas | Rutas criticas con al menos una suite de pruebas automatizadas E2E (Selenium, Cypress o Playwright). |

Requisitos no funcionales (RNF):

| ID | Categoria | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Autenticacion, autorizacion por rol, sesiones protegidas y credenciales no expuestas. |
| RNF-02 | Rendimiento | Vistas principales fluidas y consultas criticas medidas durante las pruebas. |
| RNF-03 | Disponibilidad | Version de revision disponible durante la validacion, salvo mantenimiento comunicado. |
| RNF-04 | Usabilidad | Flujos principales comprensibles, con mensajes claros, validaciones y navegacion consistente. |
| RNF-05 | Responsividad | Interfaz adaptable a escritorio y dispositivos moviles. |
| RNF-06 | PWA | Cumplimiento de requisitos tecnicos para instalacion y offline acotado sin cachear informacion sensible. |
| RNF-07 | Integridad de datos | Ventas, inventario, puntos y promociones con consistencia ante operaciones y cancelaciones. |
| RNF-08 | Trazabilidad | Operaciones sensibles conservan usuario, fecha/hora y accion cuando corresponda. |
| RNF-09 | Expiracion | Fechas de caducidad y vigencia producen estados y alertas verificables. |
| RNF-10 | IA/ML | Predicciones identificadas como estimaciones, con fecha de calculo y datos de referencia. |
| RNF-11 | Mantenibilidad | Codigo organizado por modulos y bajo control de versiones. |
| RNF-12 | Pruebas | Funcionalidades criticas con evidencia de pruebas funcionales y de regresion. |

El plan DevOps se enfoca en la entrega continua de estos requisitos mediante CI/CD, pruebas automatizadas y despliegue controlado.

## 1.5 Entregables del plan DevOps

| ID | Entregable |
| --- | --- |
| E-01 | Repositorios Git en GitHub (Backend, Web, Movil) con ramas protegidas. |
| E-02 | Pipeline CI/CD en GitHub Actions (build, test, analisis, despliegue). |
| E-03 | Estrategia de despliegue documentada (Rolling con AWS CodeDeploy). |
| E-04 | Plan de pruebas automatizadas (referencia a hoja "Plan de Pruebas"). |
| E-05 | Repositorio inicial con README, .gitignore y convencion de commits. |
| E-06 | Documentacion del plan DevOps: README del proyecto, convencion de commits, estrategia de branching, pipeline CI/CD, bitacoras de daymeet y estrategia de despliegue (Rolling con AWS CodeDeploy), mantenida en el repositorio o del proyecto. |

# 2. Metodologia y herramientas

## 2.1 Metodologia: Scrum

| Elemento | Descripcion |
| --- | --- |
| Duracion | 16 semanas = 8 sprints de 2 semanas. |
| Roles | Product Owner: Alan Ronaldo Serrano Colin Scrum Master: Sofia Sanchez Duran Development Team: Alan Ronaldo Serrano Colin, Sofia Sanchez Dura, Uriel Serrano Gutierrez, Jonathan Homero Orozco Casiano, Emiliano Gutierrez Arratia). |
| Ceremonias | Planing Sprint, Daily Stand-up (diario, 15 min), Sprint Review, Sprint Retrospective (fin). |
| Artefactos | Product Backlog. |
| Fechas de sprints | Sprint 1: 14/09/2026 - 24/09/2026 Sprint 2: 28/09/2026 - 08/10/2026 Sprint 3: 12/10/2026 - 22/10/2026 Sprint 4: 26/10/2026 - 05/11/2026 Sprint 5: 09/11/2026 - 19/11/2026 Sprint 6: 23/11/2026 - 03/12/2026 Sprint 7: 07/12/2026 - 17/12/2026 Sprint 8: 21/12/2026 - 31/12/2026 |

## 2.2 Herramientas

| Categoria | Herramienta |
| --- | --- |
| Control de versiones | Git + GitHub |
| Gestion de proyecto | GitHub Issues / GitHub Projects (tablero Kanban por sprint) |
| Build Backend | Maven (mvnw) - Java 17, Spring Boot 3.1 |
| Build Frontend Web | Vite + npm (React) |
| Build App Movil | Expo (React Native) |
| Pruebas Backend | JUnit 5 + Mockito + Spring Boot Test |
| Pruebas Frontend | Selenium WebDriver (Chrome) |
| Pruebas E2E | Selenium WebDriver (Chrome) |
| Pruebas Rendimiento | Apache JMeter |
| Analisis estatico | SonarQube (Quality Gate, cobertura, duplicacion, vulnerabilidades) |
| Contenedores | Docker + Docker Compose para entorno local |
| Cloud | AWS: EC2 (backend), RDS PostgreSQL (BD), S3 + CloudFront (frontend web) |
| Monitoreo | AWS CloudWatch (logs y metricas), logs de aplicacion |
| Migraciones BD | Flyway o Liquibase (recomendado para RDS) |
| CI/CD | GitHub Actions (workflows en .github/workflows/) |
| CI/CD (alternativa) | Jenkins (servidor CI/CD propio, alternativa a GitHub Actions) |

# 3. Control de versiones

## 3.1 Estrategia de branching (GitHub Flow)

| Rama | Proposito y reglas |
| --- | --- |
| Main | Rama de produccion. Solo recibe merges desde develop via PR. Protegida: requiere revision y CI verde. |
| Develop | Rama de integracion. Acumula features terminadas. Base para releases. |
| feature/* | Una rama por HU o funcionalidad (ej. feature/HU-023-canje-puntos). Se crea desde develop. |
| hotfix/* | Correcciones urgentes en produccion. Se crea desde main y se mergea a main y develop. |
| release/* | Preparacion de release (version, changelog). Opcional para proyectos pequenos. |

## 3.2 Convencion de commits

| Prefijo | Uso |
| --- | --- |
| feat: | Nueva funcionalidad (ej. feat: agregar canje de puntos en checkout) |
| fix: | Correccion de bug (ej. fix: validar saldo de puntos suficiente) |
| docs: | Cambios en documentacion |
| refactor: | Refactorizacion sin cambio funcional |
| test: | Agregar o modificar pruebas |
| chore: | Tareas de mantenimiento (dependencias, config) |

## 3.3 Repositorios

| Repositorio | URL |
| --- | --- |
| Backend (Java/Spring Boot) | https://github.com/alanronaldosc-dev/ApiCoffeSoft_Java |
| Frontend Web (React/Vite) | https://github.com/alanronaldosc-dev/CafeSoft_React |
| App Movil (React Native/Expo) | https://github.com/alanronaldosc-dev/CafeSoft_ReactNative |

## 3.4 Reglas de Pull Requests

Toda rama feature/* debe abrir PR hacia develop con descripcion de la HU asociada.

Requiere al menos 1 aprobacion de otro integrante.

CI (GitHub Actions) debe pasar (build + tests + SonarQube) antes de merge.

Rama main protegida: no push directo, solo merge desde develop via PR.

Eliminar rama feature despues de merge (limpieza).

# 4. Pruebas

El plan de pruebas detallado se encuentra en la hoja "Plan de Pruebas" del PBL_AquaSoft.xlsx (niveles UT/UAT/OAT, casos de prueba, cronograma Gantt y criterios de aceptacion). Este plan DevOps complementa con la automatizacion en CI. Las pruebas se ejecutan bajo los criterios de aceptacion definidos por el cliente en el Excel.

## 4.1 Niveles de prueba

Se reutilizan los niveles definidos en el Plan de Pruebas del PBL:

| Nivel | Descripcion | Alcance / Modulos | Herramientas | Responsable QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias (UT) | Validar lógica de negocio aislada por unidad de código. | API Java (servicios, repositorios, DTOs); Web (helpers, formularios); Móvil (helpers, validaciones). | JUnit 5 + Mockito + Spring Boot Test; Vitest + React Testing Library; Jest + React Native Testing Library. | Homero y Sofía |
| Pruebas de Integración | Verificar comunicación entre capas y servicios. | API ↔ PostgreSQL; Web ↔ API (axios + JWT); Móvil ↔ API (expo-secure-store + JWT). | JUnit 5 + Spring Boot Test; Postman/Newman; Vitest/Jest. | Homero y Sofía |
| Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) | Validar flujos completos de negocio con usuarios reales. | HU-033 a HU-058 (sprints 4, 5 y 6). | Casos UAT definidos en este documento. | Homero y Sofía |
| Pruebas de Aceptación Operacional (OAT) | Verificar requerimientos técnicos de operación antes de producción. | Despliegue, conectividad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, respaldos, recuperación ante fallos, observabilidad. | Postman; Herramientas de monitoreo; Logs de auditoría. | Homero y Sofía |

## 4.2 Casos de prueba por HU

Casos de prueba para las HU de los sprints 4, 5 y 6 (HU-033, 034, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 57, 58) que no tenian casos definidos. Basados en los documentos de pruebas unitarias, aceptacion y operacionales.

| HU | Sprint | Responsable | Tipo | Caso de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-033 | 4 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-01: Ejecutar análisis estático de SonarQube sobre las clases y controladores de Promociones y Segmentación. |
| HU-033 | 4 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-02: Verificar cobertura de código ≥ 80% en el módulo de promociones. |
| HU-034 | 4 | Sofía (Auditor QA) | OAT | OAT-SEC-01: Realizar escaneo de seguridad con SonarQube sobre la API de Promociones Personalizadas por segmento de cliente. |
| HU-034 | 4 | Sofía (Auditor QA) | OAT | OAT-DUP-01: Verificar duplicación de código < 3% en el módulo de promociones. |
| HU-037 | 4 | Homero (admin) | UT | UT-CAMP-01: Validar que se puede crear una campaña seleccionando segmento, promoción y periodo. |
| HU-037 | 4 | Homero (admin) | UAT | UAT-CAMP-01: Programar una campaña para un segmento y verificar que se activa en el periodo indicado. |
| HU-037 | 4 | Homero (admin) | OAT | OAT-CAMP-01: Verificar que la campaña se desactiva automáticamente al finalizar el periodo. |
| HU-038 | 4 | Homero (repartidor) | UT | UT-ALERT-01: Validar que se genera una alerta antes de la expiración de una promoción. |
| HU-038 | 4 | Homero (repartidor) | UAT | UAT-ALERT-01: Verificar que el repartidor recibe la alerta en la última entrega. |
| HU-038 | 4 | Homero (repartidor) | OAT | OAT-ALERT-01: Verificar que la alerta se envía correctamente al dispositivo del repartidor. |
| HU-043 | 5 | Sofía (admin) | UT | UT-CLIENTES-01: Validar que el ranking de clientes frecuentes se calcula correctamente. |
| HU-043 | 5 | Sofía (admin) | UAT | UAT-CLIENTES-01: Verificar que la pantalla muestra el ranking de clientes frecuentes. |
| HU-043 | 5 | Sofía (admin) | OAT | OAT-CLIENTES-01: Verificar rendimiento del cálculo con muchos clientes. |
| HU-044 | 5 | Sofía (admin) | UT | UT-SEG-01: Validar que la comparación de segmentos de clientes es correcta. |
| HU-044 | 5 | Sofía (admin) | UAT | UAT-SEG-01: Verificar que la gráfica compara al menos cuatro segmentos. |
| HU-044 | 5 | Sofía (admin) | OAT | OAT-SEG-01: Verificar rendimiento con muchos segmentos. |
| HU-047 | 5 | Homero (Perf. QA) | UAT | UAT-JMETER-01: Simular en JMeter peticiones a los endpoints de analítica y dashboard. |
| HU-047 | 5 | Homero (Perf. QA) | OAT | OAT-JMETER-01: Verificar tiempo de respuesta promedio < 1.5s bajo carga. |
| HU-048 | 5 | Homero (QA Auto) | UAT | UAT-AUTO-01: Automatizar la creación de usuarios mediante script de automatización. |
| HU-048 | 5 | Homero (QA Auto) | OAT | OAT-AUTO-01: Verificar que el script funciona en diferentes entornos (dev, prod). |
| HU-053 | 6 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-03: Ejecutar análisis de SonarQube sobre las clases de Segmentación e IA/ML. |
| HU-053 | 6 | Sofía (QA Lead) | OAT | OAT-SONAR-04: Verificar cobertura de código ≥ 80% en el módulo de segmentación. |
| HU-054 | 6 | Sofía (Perf. QA) | UAT | UAT-PERF-01: Ejecutar plan de pruebas de rendimiento sobre los endpoints de analítica. |
| HU-054 | 6 | Sofía (Perf. QA) | OAT | OAT-PERF-01: Verificar rendimiento bajo carga con JMeter sobre endpoints de IA/ML. |
| HU-057 | 6 | Homero (Encargado) | UT | UT-RECARGA-01: Validar que el listado de clientes con recarga sugerida se genera correctamente. |
| HU-057 | 6 | Homero (Encargado) | UAT | UAT-RECARGA-01: Verificar que el sistema muestra el listado de clientes con recarga sugerida. |
| HU-057 | 6 | Homero (Encargado) | OAT | OAT-RECARGA-01: Verificar rendimiento con muchos clientes. |
| HU-058 | 6 | Homero (Auditor QA) | OAT | OAT-SEC-02: Escanear con SonarQube las clases de seguridad y auditoría. |
| HU-058 | 6 | Homero (Auditor QA) | OAT | OAT-SEC-03: Verificar que las credenciales y tokens no se exponen en logs. |

## 4.3 Criterios de aceptacion

Criterios de aceptacion de cliente incluidos en el Plan de Pruebas. Cada HU debe cumplir todos los criterios listados para considerarse terminada.

| HU | Criterio de aceptacion de cliente |
| --- | --- |
| HU-033 | El administrador puede confiar en que el código de promociones no tiene vulnerabilidades críticas. El administrador tiene evidencia de que el código está bien probado. |
| HU-034 | El administrador puede usar el sistema de promociones sin riesgo de seguridad. El código es mantenible y no tiene copias innecesarias. |
| HU-037 | El administrador puede programar campañas para segmentos específicos. El administrador ve la campaña activa en la fecha de inicio. El administrador no tiene que desactivar campañas manualmente. |
| HU-038 | El repartidor recibe la alerta a tiempo para actuar. El repartidor no se pierde ninguna alerta de expiración. El repartidor recibe la alerta aunque la app esté en segundo plano. |
| HU-043 | El administrador ve un ranking correcto de clientes frecuentes. El administrador puede identificar a sus mejores clientes. El administrador no espera demasiado para ver el ranking. |
| HU-044 | El administrador ve los segmentos correctamente clasificados. El administrador puede comparar segmentos visualmente. El administrador no espera demasiado para ver la comparación. |
| HU-047 | El sistema soporta la carga esperada sin fallos. El administrador no percibe lentitud en el dashboard. |
| HU-048 | El administrador puede crear usuarios de forma automatizada. La automatización es confiable en todos los entornos. |
| HU-053 | El administrador puede confiar en la calidad del código de IA/ML. El código de segmentación está bien probado. |
| HU-054 | El administrador no percibe lentitud en las consultas de analítica. El sistema soporta la carga esperada en analítica. |
| HU-057 | El encargado puede ver qué clientes necesitan recarga. El encargado puede identificar clientes con recarga sugerida. El encargado no espera demasiado para ver el listado. |
| HU-058 | El código de seguridad cumple los estándares de calidad. La seguridad de las credenciales está garantizada. |

## 4.4 Cronograma de ejecucion de pruebas

Fechas tomadas del diagrama de Gantt (aquasoft01.gan).

| HU | Tipo | Responsable QA | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-033 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-034 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-037 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-037 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-037 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-038 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-038 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-038 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-043 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-043 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-043 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-044 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 |
| HU-044 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 |
| HU-044 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 |
| HU-047 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-047 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-048 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-048 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-053 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-054 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026 |
| HU-054 | UAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026 |
| HU-057 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-057 | UAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-057 | UT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-058 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-033 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-034 | OAT | Sofía | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-037 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-037 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-037 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 4 nov 2026 |
| HU-038 | OAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-038 | UAT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-038 | UT | Homero | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 |
| HU-043 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-043 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-043 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-044 | OAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 |
| HU-044 | UAT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 |
| HU-044 | UT | Sofía | 9 nov 2026 | 16 nov 2026 |
| HU-047 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-047 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-048 | OAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-048 | UAT | Homero | 9 nov 2026 | 18 nov 2026 |
| HU-053 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-054 | OAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026 |
| HU-054 | UAT | Sofía | 23 nov 2026 | 30 nov 2026 |
| HU-057 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-057 | UAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-057 | UT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |
| HU-058 | OAT | Homero | 23 nov 2026 | 2 dic 2026 |

## 4.5 Herramientas y gate de calidad

Tipos de prueba y herramientas utilizadas en el pipeline CI (referencia a la hoja "Plan de Pruebas" y seccion 2.2):

| Tipo | Herramienta | Ejecucion / Criterio |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | JUnit 5, Vitest, Jest | En cada build (mvn test, npm test). Cobertura minima 80%. |
| Integracion | Spring Boot Test, Postman/Newman | En staging despues del despliegue. |
| E2E | Selenium WebDriver | En staging para flujos criticos (login, venta, liquidacion). |
| Seguridad | SonarQube | En cada PR: 0 vulnerabilidades criticas, duplicacion < 3%. |
| Rendimiento | Apache JMeter | Periodicamente: tiempo de respuesta < 1.5s, 0% errores. |
| Regresion | Suites automatizadas | En cada PR para evitar regresiones. |

Gate de calidad (Quality Gate): SonarQube en estado PASSED antes de merge a develop. Cobertura >= 80% en modulos criticos. 0 vulnerabilidades criticas o bloqueantes. Codigo duplicado < 3%. 0 Code Smells de severidad bloqueante.

# 5. Estrategia de despliegue

## 5.1 Diagrama de flujo CI/CD

| Paso | Etapa | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| 1 | Commit/Push | Desarrollador hace push a rama feature/* o develop en GitHub. |
| 2 | Trigger CI | GitHub Actions se dispara automaticamente (on: push, pull_request). |
| 3 | Build | Compila backend (Maven) y frontend (Vite/npm). |
| 4 | Tests | Ejecuta pruebas unitarias e integracion (JUnit, Vitest, Jest). |
| 5 | Analisis estatico | SonarQube: Quality Gate, cobertura >= 80%, duplicacion < 3%, 0 vulnerabilidades criticas. |
| 6 | Artefacto | Genera JAR (backend) y bundle (frontend) si todo paso. |
| 7 | Deploy Staging | Despliega a entorno de staging (EC2 de pruebas) automaticamente. |
| 8 | Pruebas de aceptacion | Ejecuta pruebas E2E (Selenium) y de rendimiento (JMeter) en staging. |
| 9 | Aprobacion | Revision manual del equipo (PR a main) antes de produccion. |
| 10 | Deploy Produccion | CodeDeploy ejecuta Rolling Deployment en EC2 de produccion. |
| 11 | Health Check | Verifica /api/health responde 200 OK. Si falla, rollback automatico. |
| 12 | Notificacion | Notifica al equipo el resultado (exito/fallo) via GitHub o correo. |

## 5.2 Estrategia de despliegue: Rolling (AWS CodeDeploy in-place)

Justificacion: el proyecto usa una sola instancia EC2 + RDS PostgreSQL. Blue-Green requeriria duplicar infraestructura (costo alto). Rolling (in-place) actualiza la instancia existente con health checks y rollback automatico, sin duplicar recursos. Adecuado para el tamano del proyecto (1 servidor, 1 BD, equipo de 5).

## 5.3 Entornos

| Entorno | Infraestructura | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Local (localhost) | Cada integrante en su maquina. BD local o RDS de pruebas. |
| Staging | EC2 de pruebas | Despliegue automatico desde develop. Pruebas E2E y de aceptacion. |
| Produccion | EC2 + RDS (AWS) | Despliegue desde main con aprobacion manual. Rollback automatico. |

## 5.4 Rollback

Automatico: si el health check falla durante el despliegue, CodeDeploy revierte a la version anterior.

Manual: si se detecta un error en produccion, ejecutar rollback desde la consola de CodeDeploy o redeploy del ultimo artefacto estable.

Base de datos: las migraciones deben ser retrocompatibles (no borrar columnas en el mismo release).

## 5.5 Migraciones de base de datos

Se recomienda usar Flyway o Liquibase para versionar los cambios de esquema. Las migraciones se ejecutan automaticamente en el despliegue antes de iniciar la nueva version del backend.

## 5.6 Implementacion con Docker / Jenkins

Se presentan las alternativas de implementacion del despliegue. La opcion D se recomienda como principal por aprovechar la infraestructura existente (GitHub Actions + AWS).

Opcion A: Docker + Docker Compose. Contenerizar backend (JAR) y frontend (nginx). Despliegue con docker compose up. Ideal para entorno local y staging; simplifica "funciona en mi maquina".

Opcion B: Jenkins. Servidor CI/CD propio con Jenkinsfile (stages: build, test, SonarQube, deploy a AWS). Alternativa a GitHub Actions si se requiere un servidor CI/CD propio.

Opcion C: Docker + Jenkins. Jenkins orquesta el pipeline y construye imagenes Docker que se despliegan. Entorno empresarial con control total del pipeline.

Opcion D (recomendada): GitHub Actions + Docker. GitHub Actions construye imagenes Docker y las publica en AWS ECR, luego despliega a EC2. Aprovecha la infraestructura CI/CD ya definida en la seccion 2.2 sin servidores adicionales.

## 5.7 Pasos de despliegue y gestion administrativa

La estrategia de despliegue (Rolling con AWS CodeDeploy) se complementa con un proceso administrativo que define roles, aprobaciones, registro y comunicacion para cada despliegue a produccion.

### 5.7.1 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidad en el despliegue |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Alan Ronaldo Serrano Colin | Aprueba el release: define que se despliega, prioriza y autoriza la ventana de despliegue. |
| Scrum Master | Sofia Sanchez Duran | Coordina la ventana de despliegue, facilita la comunicacion y registra la retrospectiva post-despliegue. |
| DevOps / Infraestructura | Uriel Gutierrez Serrano | Ejecuta el pipeline, verifica health checks, ejecuta rollback si falla, gestiona AWS (EC2, RDS, CodeDeploy). |
| DevOps / Infraestructura | Emiliano Gutierrez Arratia | Apoya en despliegue, monitoreo, respaldos de BD y recuperacion ante fallos. |
| QA Lead | Homero Orozco Casiano | Valida que las pruebas E2E y de aceptacion pasaron en staging antes del despliegue a produccion. |
| Desarrollador | Equipo completo | Corrige issues detectados en staging; prepara el PR y el changelog del release. |

### 5.7.2 Checklist de despliegue a produccion

Pasos administrativos y tecnicos que deben completarse antes y durante el despliegue. Cada paso requiere la aprobacion del rol indicado.

| # | Paso | Aprobacion / Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar que el PR fue aprobado por Scrum Master | Scrum Master |
| 2 | Verificar que CI (GitHub Actions) paso: build + tests + SonarQube Quality Gate PASSED. | DevOps |
| 3 | Verificar que las pruebas E2E (Selenium) y de rendimiento (JMeter) pasaron en staging. | QA Lead |
| 4 | Verificar que no hay migraciones de BD destructivas (retrocompatibles). | DevOps |
| 5 | Product Owner aprueba el release (que se despliega y cuando). | Product Owner |
| 6 | Notificar al equipo la ventana de despliegue (al menos 24 h antes). | Scrum Master |
| 7 | Ejecutar el pipeline de despliegue a produccion (CodeDeploy Rolling). | DevOps |
| 8 | Verificar health check (/api/health responde 200 OK). | DevOps |
| 9 | Verificar que la aplicacion funciona (login, venta, liquidacion) en produccion. | QA Lead |
| 10 | Registrar el despliegue en el historial de releases. | Scrum Master |
| 11 | Notificar al equipo el resultado (exito o rollback). | Scrum Master |

### 5.7.3 Registro de despliegues (historial de releases)

Tabla de ejemplo para registrar cada despliegue realizado. Se llena conforme se ejecutan los releases.

| Version | Fecha | Responsable | Entorno | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 06/11/2026 | Uriel + Emiliano | Produccion | Pendiente | Sprint 4: Promociones, restricciones, segmentos y alertas |

### 5.7.4 Comunicacion y control de cambios

Notificacion previa al equipo (al menos 24 horas antes del despliegue a produccion).

Ventana de despliegue definida fuera de horario pico de operacion.

Registro de cada despliegue en el repositorio: tag de Git + release notes en GitHub Releases.

Plan de rollback documentado y probado (seccion 5.4).

Comunicacion del resultado (exito o rollback) al equipo y al Product Owner.

Retrospectiva post-despliegue en el siguiente Sprint Retrospective.

## 5.8 Monitoreo y observabilidad

El monitoreo complementa la estrategia de despliegue para detectar problemas en produccion de forma temprana.

| Aspecto | Herramienta / Implementacion | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Logs de aplicacion | AWS CloudWatch Logs | Logs del backend (Spring Boot) y frontend (Vite). Nivel INFO/ERROR. Retencion 30 dias. |
| Metricas de infraestructura | AWS CloudWatch Metrics | CPU, memoria, disco, red de la instancia EC2 y RDS. |
| Metricas de aplicacion | Spring Boot Actuator + Micrometer | Endpoints de salud (/api/health), tiempo de respuesta, errores HTTP. |
| Alertas | CloudWatch Alarms | Alerta por email/SNS si CPU > 80%, memoria > 85%, o errores 5xx > umbral. |
| Trazabilidad | Logs estructurados (JSON) | Cada request registra usuario, accion, fecha/hora y resultado para auditoria. |
| Disponibilidad | Health check periodicamente | Verificacion cada 5 min de /api/health. Si falla 3 veces consecutivas, alerta critica. |

El monitoreo se configura en AWS CloudWatch. Las alertas se envian por correo (SNS) al equipo. El Scrum Master revisa las metricas en la Sprint Review.

# 6. Glosario de terminos tecnicos

Terminos tecnicos utilizados en este documento y su significado.

| Termino | Significado |
| --- | --- |
| Actuator | Endpoints de monitoreo y gestion en Spring Boot (health, metrics, info). |
| ALB | Application Load Balancer: balanceador de carga de AWS para distribuir trafico. |
| Artefacto | Resultado del proceso de build (JAR del backend, bundle del frontend). |
| AWS | Amazon Web Services: plataforma de servicios en la nube. |
| Backend | Parte del servidor de la aplicacion (Java/Spring Boot). |
| Blue-Green Deployment | Estrategia de despliegue con dos entornos identicos; switch instantaneo y rollback facil. |
| Branch | Rama de desarrollo en Git (feature/*, hotfix/*, etc.). |
| Canary Deployment | Despliegue a un subconjunto de usuarios antes del rollout completo. |
| CI/CD | Integracion Continua / Entrega Continua: automatizacion de build, test y despliegue. |
| CloudWatch | Servicio de AWS para monitoreo de logs y metricas. |
| Cobertura | Porcentaje de codigo cubierto por pruebas automatizadas. |
| Code Smell | Indicador de posible problema de diseno en el codigo. |
| CodeDeploy | Servicio de AWS que automatiza el despliegue de aplicaciones en EC2. |
| Commit | Registro de cambios en el repositorio Git. |
| Conventional Commits | Convencion de mensajes de commit (feat:, fix:, docs:, etc.). |
| Docker | Plataforma de contenerizacion de aplicaciones. |
| EC2 | Elastic Compute Cloud: instancia virtual en AWS. |
| ECR | Elastic Container Registry: registro de imagenes Docker en AWS. |
| Flyway / Liquibase | Herramientas de migracion y versionado de base de datos. |
| Frontend | Parte del cliente de la aplicacion (React web, React Native movil). |
| GitHub Actions | Plataforma de CI/CD integrada en GitHub (workflows en .github/workflows/). |
| Health Check | Verificacion periodica de que un servicio esta funcionando correctamente. |
| HMAC-SHA256 | Algoritmo de cifrado usado para firmar tokens JWT. |
| IA/ML | Inteligencia Artificial / Machine Learning: predicciones y recomendaciones. |
| Jenkins | Servidor de CI/CD propio (alternativa a GitHub Actions). |
| JMeter | Herramienta de pruebas de rendimiento y carga. |
| JUnit | Framework de pruebas unitarias para Java. |
| JWT | JSON Web Token: token de autenticacion basado en estandar abierto. |
| KPI | Key Performance Indicator: indicador clave de desempeno. |
| Liquibase | Herramienta de migracion y versionado de base de datos. |
| Maven | Herramienta de build y gestion de dependencias para Java. |
| Micrometer | Libreria de metricas para Spring Boot. |
| Monitoreo | Observacion continua de logs y metricas de la aplicacion en produccion. |
| Pipeline | Secuencia automatizada de pasos (build, test, analisis, despliegue). |
| PR (Pull Request) | Solicitud de fusion de cambios en Git, sujeta a revision. |
| Produccion | Entorno final donde los usuarios usan la aplicacion. |
| PWA | Progressive Web App: aplicacion web instalable con capacidades offline. |
| Quality Gate | Conjunto de condiciones de calidad que debe cumplir el codigo (SonarQube). |
| RDS | Relational Database Service: base de datos gestionada en AWS. |
| React | Libreria de JavaScript para construir interfaces de usuario. |
| Rollback | Revertir a una version anterior del software ante un fallo. |
| Rolling Deployment | Estrategia de despliegue gradual actualizando instancias sin downtime. |
| Scrum | Metodologia agil basada en sprints de tiempo fijo. |
| Selenium | Herramienta de automatizacion de pruebas E2E en navegador. |
| SonarQube | Herramienta de analisis estatico de codigo (calidad, seguridad, duplicacion). |
| Spring Boot | Framework de Java para construir aplicaciones web y APIs REST. |
| Sprint | Iteracion de tiempo fijo (2 semanas) en Scrum. |
| Staging | Entorno de pruebas pre-produccion. |
| Vite | Bundler y servidor de desarrollo para frontend (React). |
| Vulnerabilidad | Debilidad de seguridad en el codigo que puede ser explotada. |