Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)

Proyecto: AquaSoft (CaféSoft) — Módulos de reparto

Versión: 1.2  |  Fecha de elaboración: 08 de octubre de 2026  |  Historias cubiertas: HU-013, HU-014, HU-015, HU-016

# 1. Objetivo

Confirmar, con usuarios reales (encargado y repartidor), que los flujos de asignación de cargas, activación de rutas, venta por tipo de garrafón, recepción de envases vacíos, paginado por días y liquidación del día funcionan correctamente en los entornos web y móvil, y que cumplen los requisitos de negocio antes de la entrega.

# 2. Alcance

Web (CafeSoft_React-main): Cargas de Garrafones (carga múltiple y paginado por día), Rutas (activación sin carga, clientes de la ruta, panel de pendientes, paginado por día).

App móvil (CafeSoft_ReactNative-master): Mis cargas (aceptar), Pedidos por entregar (panel por tipo, venta por tipo, envases vacíos por tipo).

API (ApiCoffeSoft_Java-master): endpoints consumidos por las pantallas anteriores.

# 3. Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada:

Todas las pruebas unitarias (UT) aprobadas.

API desplegada y accesible desde la red local (baseUrl configurado en la app móvil).

Base de datos con insumos de prueba: garrafones llenos (Bonafont, Ciel) y garrafones vacíos (insumos con 'vacío' en el nombre).

Usuarios de prueba: 1 encargado (admin) y 1 repartidor (userTipo = 4).

Criterios de salida:

100% de los casos UAT ejecutados dentro de la ventana asignada.

0 defectos críticos (bloqueantes) abiertos.

Defectos menores documentados y aceptados por el área de negocio.

Firma de aprobación del encargado y del repartidor en la sección 8.

# 4. Roles y responsables

| Rol | Responsable | Participación |
| --- | --- | --- |
| Encargado (web) | Sofia | Ejecuta los casos UAT-01 a UAT-09 (cargas, rutas, paginado, pendientes). |
| Repartidor (app móvil) | Sofia | Ejecuta los casos UAT-10 a UAT-19 (carga, venta por tipo, vacíos). |
| Encargado de liquidación | Sofia | Ejecuta el caso UAT-20 (liquidación del día). |
| QA / coordinador | Sofia | Registra resultados, evidencia y da seguimiento a defectos. |

# 5. Calendario de ejecución asignado (12 – 23 de octubre de 2026)

El calendario incluye el cronograma de ejecución y, al final, la barra de criterios de aceptación que debe cumplir la UAT.

## 5.1 Cronograma de ejecución

| Fecha asignada | Jornada | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes 12 de octubre de 2026 | 09:00 – 13:00 | UAT-01 y UAT-02: carga múltiple de garrafones y validaciones (web). | Encargado + QA |
| Martes 13 de octubre de 2026 | 09:00 – 13:00 | UAT-03 y UAT-04: paginado por día en Cargas (web). | Encargado + QA |
| Miércoles 14 de octubre de 2026 | 09:00 – 13:00 | UAT-05 y UAT-06: crear ruta y activar ruta sin carga (web). | Encargado + QA |
| Jueves 15 de octubre de 2026 | 09:00 – 13:00 | UAT-07 y UAT-08: clientes de la ruta y panel de pendientes (web). | Encargado + QA |
| Viernes 16 de octubre de 2026 | 09:00 – 13:00 | UAT-09: paginado por día en Rutas (rutas según diasReparto) (web). | Encargado + QA |
| Lunes 19 de octubre de 2026 | 15:00 – 18:00 | UAT-10 y UAT-11: aceptar cargas y panel por tipo de garrafón (app móvil). | Repartidor + QA |
| Martes 20 de octubre de 2026 | 15:00 – 18:00 | UAT-12, UAT-13 y UAT-14: ventas por tipo y validaciones (app móvil). | Repartidor + QA |
| Miércoles 21 de octubre de 2026 | 15:00 – 18:00 | UAT-15, UAT-16 y UAT-17: venta sin carga y envases vacíos (app móvil). | Repartidor + QA |
| Jueves 22 de octubre de 2026 | 15:00 – 18:00 | UAT-18 y UAT-19: cliente ausente y navegación al cliente (app móvil). | Repartidor + QA |
| Viernes 23 de octubre de 2026 | 12:00 – 14:00 | UAT-20: liquidación del día y cierre de la ventana UAT. | Encargado de liquidación + QA |

## Barra de criterios de aceptación

| # | Criterio de aceptación | Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% de los casos UAT (UAT-01 a UAT-20) ejecutados en la ventana del 12 al 23 de octubre de 2026. | ☐ Sí ☐ No |
| 2 | El encargado asigna cargas de varios garrafones en una sola operación (ej. 20 Bonafont + 5 Ciel). | ☐ Sí ☐ No |
| 3 | La ruta se activa sin seleccionar carga y despliega sus clientes en la web. | ☐ Sí ☐ No |
| 4 | El repartidor vende por tipo de garrafón sin exceder la carga (vender 5 de 20 deja 15 del mismo tipo). | ☐ Sí ☐ No |
| 5 | Los envases vacíos recibidos se suman al inventario de planta del insumo (30 + 5 = 35). | ☐ Sí ☐ No |
| 6 | El paginado por días funciona en Cargas y Rutas, con calendario, ◀ ▶, 'Hoy' y panel de rutas pendientes del día. | ☐ Sí ☐ No |
| 7 | Los totales del panel de camioneta (Llenos / Vacíos / Monedero) coinciden con las operaciones del día. | ☐ Sí ☐ No |
| 8 | 0 defectos críticos (bloqueantes) abiertos; defectos menores aceptados por el negocio. | ☐ Sí ☐ No |
| 9 | Firmas de aprobación de encargado, repartidor y QA en la sección 8. | ☐ Sí ☐ No |

# 6. Casos de prueba UAT (fechas asignadas y pruebas aplicadas)

Ventana UAT: lunes 12 a viernes 23 de octubre de 2026. Estado inicial de todos los casos: 'Por ejecutar'. Durante la ejecución se registra el resultado (Éxito / Fallo), la fecha real de ejecución y la evidencia (captura de pantalla o video) en la sección 7.

## 6.1 Web — Cargas de Garrafones (encargado)

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | 12/10/2026 | 1) Entrar a Cargas de Garrafones. 2) Seleccionar repartidor. 3) Agregar fila: Bonafont, 20. 4) Agregar fila: Ciel, 5. 5) Pulsar 'Asignar carga'. | Se asignan 25 garrafones (20 Bonafont + 5 Ciel) al repartidor; aparecen 2 registros en la tabla con estado 'Pendiente de aceptación'; el stock de planta de cada insumo se descuenta. | Por ejecutar |
| UAT-02 | 12/10/2026 | 1) Intentar asignar con una fila sin garrafón. 2) Intentar con cantidad 0. 3) Intentar con cantidad mayor al stock disponible. | En los 3 casos se muestra el mensaje de error correspondiente y no se registra la carga. | Por ejecutar |
| UAT-03 | 13/10/2026 | 1) En la lista de cargas, abrir el calendario y elegir otra fecha. 2) Usar ◀ ▶ para moverse entre días con cargas. 3) Pulsar 'Hoy'. | La tabla muestra solo las cargas del día seleccionado; el resumen indica cantidad de cargas, garrafones y el número de página (ej. 'página 2 de 5 con cargas'). | Por ejecutar |
| UAT-04 | 13/10/2026 | 1) Elegir con el calendario un día sin cargas registradas. | Se muestra 'No hay cargas registradas este día' y el resumen indica 'sin cargas este día'. | Por ejecutar |

## 6.2 Web — Rutas (encargado)

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-05 | 14/10/2026 | 1) Crear ruta: nombre, repartidor, días (ej. Miércoles y Viernes), seleccionar clientes y ordenarlos. 2) Guardar. | La ruta se crea con sus clientes en el orden indicado (ordenEnRuta). | Por ejecutar |
| UAT-06 | 14/10/2026 | 1) En Rutas, pulsar 'Activar ruta' en una ruta inactiva (sin seleccionar ninguna carga). | La ruta se activa (✅, estado ACTIVA) sin pedir ni vincular una carga; ya no existe el selector de carga. | Por ejecutar |
| UAT-07 | 15/10/2026 | 1) Pulsar '👥 Ver clientes (N)' en la ruta activada. | Se despliega la lista de clientes de la ruta con orden, domicilio, precio por garrafón, preferencia de garrafón y días; tras activar una ruta el panel se despliega automáticamente. | Por ejecutar |
| UAT-08 | 15/10/2026 | 1) Crear otra ruta para el mismo día sin activar. 2) Revisar el panel '⏳ Rutas pendientes del [día]'. | El panel muestra las rutas del día aún no activadas, con repartidor, número de clientes y botón 'Activar' directo. | Por ejecutar |
| UAT-09 | 16/10/2026 | 1) Con una ruta marcada para Miércoles, elegir en el calendario un miércoles. 2) Elegir un jueves. | El miércoles la ruta aparece en la lista del día; el jueves aparece 'No hay rutas programadas para el Jueves' (salvo que otra ruta lo incluya). Las rutas sin días se agrupan en '📌 Sin día asignado'. | Por ejecutar |

## 6.3 App móvil — Repartidor

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-10 | 19/10/2026 | 1) Entrar a 'Mis cargas'. 2) Aceptar la carga de Bonafont (20) y la de Ciel (5). | Ambas cargas pasan a 'CARGA EN TRÁNSITO'. | Por ejecutar |
| UAT-11 | 19/10/2026 | 1) Entrar a 'Pedidos por entregar'. 2) Expandir '▸ Ver detalle por garrafón'. | El panel muestra 'Llenos en carga': Bonafont 20 y Ciel 5; 'Vacíos recibidos hoy': vacío; y el monedero en $0.00. | Por ejecutar |
| UAT-12 | 20/10/2026 | 1) En un cliente, pulsar 'Vender'. 2) En Bonafont escribir 5 (Ciel en 0). 3) Confirmar venta. | Venta registrada; el panel pasa a Bonafont 15 / Ciel 5 (descuento por tipo, no global); el resumen muestra 'Garrafones: 5 Bonafont'. | Por ejecutar |
| UAT-13 | 20/10/2026 | 1) En otro cliente, 'Vender'. 2) Escribir 3 Bonafont y 2 Ciel. 3) Confirmar. | Venta multi-tipo registrada; panel pasa a Bonafont 12 / Ciel 3; total = 5 × precioPorGarrafon del cliente. | Por ejecutar |
| UAT-14 | 20/10/2026 | 1) Intentar vender 20 Bonafont (quedan 12). 2) Intentar escribir 2.5 garrafones. | Se muestra 'Solo tienes 12 Bonafont disponibles' y 'La cantidad debe ser un número entero' respectivamente; no se registra la venta. | Por ejecutar |
| UAT-15 | 21/10/2026 | 1) Con un repartidor que NO aceptó cargas, intentar vender. | El modal muestra el aviso 'No tienes carga activa de garrafones' y no permite confirmar. | Por ejecutar |
| UAT-16 | 21/10/2026 | 1) En 'Vender', en la sección 'Envases vacíos recibidos' escribir 5 en 'Garrafón vacío Ciel' (que tiene 30 en planta). 2) Confirmar. | El insumo 'Garrafón vacío Ciel' pasa de 30 a 35 en el inventario de planta; el panel 'Vacíos recibidos hoy' muestra Ciel 5. | Por ejecutar |
| UAT-17 | 21/10/2026 | 1) Revisar la lista de vacíos en el modal. 2) Pulsar el botón 'Todos'. | Por defecto se muestran los insumos con 'vacío' en el nombre; con 'Todos' se muestra el inventario completo para elegir cualquier insumo. | Por ejecutar |
| UAT-18 | 22/10/2026 | 1) En un cliente, pulsar 'Cliente ausente' y confirmar. | El cliente se marca '🚫 AUSENTE' y deja de aparecer como pendiente. | Por ejecutar |
| UAT-19 | 22/10/2026 | 1) Pulsar '📍 Navegar' en un cliente con domicilio. | Se abre Google Maps con la dirección del cliente (o el link registrado). | Por ejecutar |

## 6.4 Liquidación del día (encargado de liquidación)

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-20 | 23/10/2026 | 1) Entrar a 'Liquidación de Repartidores'. 2) Seleccionar el repartidor y la fecha de hoy. 3) Registrar efectivo entregado y garrafones no vendidos. 4) Cerrar como CONFORME. | El resumen muestra efectivo cobrado (solo EFECTIVO del día), garrafones entregados y vacíos recibidos (por tipo), carga inicial restante y la diferencia calculada automáticamente. | Por ejecutar |

# 7. Registro de resultados de la ejecución

Llenar durante la ventana UAT (12–23 de octubre de 2026):

| ID caso | Fecha de ejecución | Resultado | Defecto / observación | Evidencia | Firma probador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-02 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-03 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-04 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-05 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-06 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-07 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-08 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-09 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-10 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-11 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-12 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-13 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-14 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-15 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-16 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-17 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-18 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-19 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| UAT-20 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |

# 8. Aprobación de la UAT

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Encargado (web) |  |  |  |
| Repartidor (app móvil) |  |  |  |
| Encargado de liquidación |  |  |  |
| QA / coordinador |  |  |  |