Pruebas de Aceptación Operacional (OAT)

Documento de requerimientos técnicos y pruebas — Proyecto: AquaSoft (CaféSoft)

# 1. Objetivo

Verificar que el sistema cumple los requerimientos técnicos de operación antes de pasar a producción: despliegue, conectividad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, respaldos, recuperación ante fallos, observabilidad y compatibilidad; y confirmar que el entorno operacional (servidor, base de datos, red, dispositivos) soporta el funcionamiento de la API, la aplicación web y la aplicación móvil.

# 2. Alcance

API REST (ApiCoffeSoft_Java-master): Spring Boot 3, Java, PostgreSQL, JWT, Swagger.

Aplicación web (CafeSoft_React-main): React 19 + Vite, axios con interceptor JWT.

Aplicación móvil (CafeSoft_ReactNative-master): React Native 0.81 / Expo SDK 54, expo-secure-store para el token, axios con interceptor JWT.

Infraestructura: servidor de aplicaciones, servidor de base de datos (PostgreSQL), red LAN y conexión a Amazon RDS (perfil prod).

# 3. Requerimientos técnicos del sistema

## 3.1 Infraestructura y servidores

| Componente | Requerimiento | Valor configurado |
| --- | --- | --- |
| Servidor de aplicaciones (API) | Servidor Linux/Windows con Java 17+; mínimo 2 vCPU y 4 GB RAM | Spring Boot, puerto 8080 (server.port=8080) |
| Base de datos | PostgreSQL 14+ accesible en red; mínimo 2 vCPU / 4 GB RAM / 20 GB almacenamiento | Dev: postgresql://localhost:5432/cafesoftbdpost; Prod: RDS database-1.cxcoma0o05g2.mx-central-1.rds.amazonaws.com:5432/cafesoftbdpost |
| Servidor web (frontend) | Servidor de archivos estáticos o contenedor (Nginx/Node) | Build de Vite (dist/), bundle ≈ 390 KB gzip ≈ 109 KB |
| Dispositivos móviles | Android 8.0 (API 26) o superior; iOS 15+ | Expo SDK 54 / React Native 0.81.5 |

## 3.2 Software y dependencias

| Capa | Requerimiento |
| --- | --- |
| API Java | Java 17+, Maven (mvnw), Spring Boot 3, Spring Data JPA, PostgreSQL JDBC Driver, SpringDoc OpenAPI (Swagger) |
| Web React | Node.js 20+, Vite 8, React 19, react-router-dom 7, axios |
| App móvil | Node.js 20+, Expo CLI, expo-secure-store, expo-linear-gradient, @react-navigation, axios |
| Base de datos | PostgreSQL 14+; esquema gestionado con spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update (crea/actualiza tablas al arrancar) |

## 3.3 Red y conectividad

| Requerimiento | Detalle |
| --- | --- |
| Red local | La app móvil consume la API por LAN: baseURL http://192.168.100.3:8080/api (ajustar a la IP del servidor en src/config/api.js). Mismo segmento de red servidor ↔ dispositivos. |
| Puertos | 8080 (API HTTP), 5432 (PostgreSQL). En producción, exponer solo 8080/443; 5432 restringido al servidor de aplicaciones. |
| CORS | API con @CrossOrigin(origins = "*") — habilitado para pruebas; en producción restringir al origen del web y a la app móvil. |
| Perfiles | application.properties (desarrollo, localhost) y application-prod.properties (RDS en mx-central-1). Activar con --spring.profiles.active=prod. |

## 3.4 Seguridad

| Requerimiento | Detalle |
| --- | --- |
| Autenticación | JWT emitido por la API; el cliente lo almacena con expo-secure-store (móvil) y lo envía en el encabezado Authorization (interceptor de axios en web y móvil). |
| Autorización por rol | userTipo = 4 → Repartidor. Solo repartidores pueden registrar ventas en ruta y aceptar cargas; el encargado administra cargas, rutas y clientes desde la web. |
| Transporte | HTTP en LAN para pruebas; HTTPS obligatorio en producción. |
| Auditoría | Cada venta/entrega registra fecha, repartidor, método de cobro y monto; las incidencias (ausente/falta de envases) quedan registradas con resultado y observaciones. |

## 3.5 Rendimiento y disponibilidad

| Requerimiento | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo de arranque de la API | < 30 segundos. |
| Tiempo de respuesta de lecturas | Listados (rutas, cargas, clientes, inventario) < 2 segundos en LAN. |
| Tiempo de respuesta de escrituras | Registrar venta en ruta / aceptar carga < 1 segundo en LAN. |
| Concurrencia | Soporte de 1 repartidor activo por ruta sin pérdida de datos; el stock de carga nunca debe quedar negativo. |
| Respaldo (RPO) | Backup de PostgreSQL al menos 1 vez al día (RPO ≤ 24 h). |
| Recuperación (RTO) | Restaurar base de datos y levantar API < 2 horas. |

## 3.6 Observabilidad

| Requerimiento | Detalle |
| --- | --- |
| Logs | spring.jpa.show-sql=true en desarrollo; logs de errores con mensaje legible (JSON: {"error": "..."}). |
| Documentación de API | Swagger UI en /swagger-ui.html y especificación OpenAPI en /api-docs. |
| Verificación de salud | La API responde en /api-docs y en los endpoints de listado; se usa como chequeo de vida del servicio. |

# 4. Casos de prueba OAT (requerimientos técnicos y pruebas)

Ventana OAT asignada: lunes 12 a miércoles 14 de octubre de 2026. Estado inicial de todos los casos: 'Por ejecutar'.

## 4.1 Despliegue y entorno

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OAT-01 |  | 1) Levantar la API en el servidor (mvnw spring-boot:run o java -jar). 2) Revisar el log de arranque. | La API arranca en < 30 s en el puerto 8080 sin errores; se conecta a cafesoftbdpost y Hibernate crea/actualiza el esquema (incl. la tabla entregas_garrafon_detalle). | Por ejecutar |
| OAT-02 |  | 1) Abrir http://<servidor>:8080/swagger-ui.html. 2) Ejecutar un endpoint GET desde Swagger. | Swagger UI carga y lista los endpoints; las peticiones responden correctamente (documentación OpenAPI en /api-docs). | Por ejecutar |
| OAT-03 |  | 1) Construir el web (npm run build). 2) Servir dist/ (vite preview o servidor estático). 3) Abrir en el navegador. | La web carga; el menú muestra Cargas, Rutas, Liquidación, etc.; el bundle servido es el generado (≈ 390 KB). | Por ejecutar |
| OAT-04 |  | 1) En el móvil, ejecutar expo start. 2) Abrir la app en dispositivo Android (o emulador). 3) Iniciar sesión como repartidor. | La app inicia, el token se guarda en expo-secure-store y el repartidor accede a 'Mis cargas' y 'Pedidos por entregar'. | Por ejecutar |
| OAT-05 |  | 1) Cambiar a --spring.profiles.active=prod. 2) Reiniciar la API. 3) Ejecutar una venta en ruta. | La API usa el RDS de producción (application-prod.properties) y la operación se registra en la base remota. | Por ejecutar |

## 4.2 Seguridad y acceso

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OAT-06 |  | 1) Llamar a un endpoint protegido sin token. 2) Llamar con token inválido. 3) Llamar con token válido. | Sin/inválido: rechazo 401. Válido: acceso permitido; el interceptor de axios agrega 'Authorization: Bearer <token>' automáticamente. | Por ejecutar |
| OAT-07 |  | 1) Con usuario que NO es repartidor (userTipo ≠ 4), intentar aceptar carga y registrar venta en ruta. 2) Con repartidor, repetir. | El no repartidor recibe 'El usuario indicado no tiene el rol de Repartidor'; el repartidor ejecuta la operación con éxito. | Por ejecutar |
| OAT-08 |  | 1) Desde la web (otro puerto/origen) consumir la API. 2) Desde la app móvil (IP LAN 192.168.100.3) consumir la API. | Ambos orígenes se conectan (CORS habilitado). Se documenta como hallazgo restringir origins en producción. | Por ejecutar |
| OAT-09 |  | 1) Ejecutar una venta con cantidad mayor a la disponible y con datos inválidos (cantidad 2.5, cliente inactivo). | La API responde 400 con JSON {"error": "<mensaje legible>"} y la app lo muestra al usuario; no se persiste nada. | Por ejecutar |

## 4.3 Rendimiento, concurrencia y recuperación

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OAT-10 |  | 1) Medir tiempos: listar rutas, cargas, clientes e inventario desde la LAN. 2) Medir el registro de una venta. | Lecturas < 2 s; escritura (venta) < 1 s en red local. | Por ejecutar |
| OAT-11 |  | 1) Con una carga de 20 Bonafont, lanzar 2 ventas de 15 Bonafont (casi) simultáneamente desde 2 dispositivos. | Solo una se confirma completa y la otra se rechaza por 'Carga insuficiente'; el disponible nunca queda negativo (si falla, aplicar el lock pesimista ya existente: findWithLockById). | Por ejecutar |
| OAT-12 |  | 1) Reiniciar la API mientras la app móvil está abierta. 2) Reintentar una venta. 3) Verificar que no se pierden datos ya confirmados. | La app muestra el error de conexión, el repartidor reintenta y la operación se registra una sola vez (sin duplicados de entrega: 'El pedido ya cuenta con una entrega confirmada'). | Por ejecutar |
| OAT-13 |  | 1) Generar backup de PostgreSQL (pg_dump). 2) Restaurar en otra base (pg_restore). 3) Levantar la API contra la copia. | La restauración completa en < 2 h y la API funciona con los datos recuperados (RPO ≤ 24 h / RTO ≤ 2 h). | Por ejecutar |
| OAT-14 |  | 1) Revisar que una actualización de esquema (ddl-auto=update) al arrancar no borra datos existentes. | Las tablas nuevas se crean y los datos previos (clientes, cargas, ventas) se conservan. | Por ejecutar |

## 4.4 Compatibilidad y observabilidad

| ID | Fecha asignada | Prueba aplicada (pasos) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OAT-15 |  | 1) Abrir la web en Chrome, Edge y Firefox. 2) Abrir la app en 2 dispositivos Android (versiones ≥ 8.0). | Funcionalidad completa (cargas, rutas, venta por tipo, vacíos) en todos los navegadores y dispositivos soportados. | Por ejecutar |
| OAT-16 |  | 1) Registrar una venta en ruta. 2) Revisar el log de la API y la base (venta, venta_detalle, entrega_pedido, entregas_garrafon_detalle). | El log muestra la petición; en BD quedan la venta, el detalle por tipo de garrafón y el desglose de vacíos recibidos, con fecha y repartidor. | Por ejecutar |
| OAT-17 |  | 1) Chequear la salud de la API tras un período de uso (varias ventas, cargas y liquidación del día). | La API sigue respondiendo (/api-docs y listados) sin reinicio; no hay fugas de conexión ni errores 500 en el log. | Por ejecutar |
| OAT-18 |  | 1) Ejecutar la liquidación del día (HU-016) con datos del día. 2) Verificar los totales contra las entregas registradas. | Efectivo, garrafones entregados, vacíos y diferencias coinciden con las entregas de la base; el cierre queda como CONFORME o DIFERENCIA REGISTRADA. | Por ejecutar |

# 5. Barra de criterios de aceptación de OAT

| # | Criterio de aceptación | Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% de los casos OAT (OAT-01 a OAT-18) ejecutados en la ventana asignada. | ☐ Sí ☐ No |
| 2 | Despliegue reproducible en dev y prod (perfiles Spring Boot documentados). | ☐ Sí ☐ No |
| 3 | 0 defectos críticos de seguridad o de pérdida de datos abiertos. | ☐ Sí ☐ No |
| 4 | Stock de carga nunca negativo bajo operaciones simultáneas (OAT-11). | ☐ Sí ☐ No |
| 5 | Respaldo y restauración verificados (OAT-13) antes de la entrega a producción. | ☐ Sí ☐ No |
| 6 | Hallazgos menores (ej. CORS en producción) documentados y planificados. | ☐ Sí ☐ No |
| 7 | Aprobación firmada por DevOps, DBA, QA y líder de proyecto (sección 7). | ☐ Sí ☐ No |

# 6. Registro de resultados de la ejecución

| ID caso | Fecha de ejecución | Resultado | Defecto / observación | Evidencia | Firma probador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OAT-01 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-02 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-03 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-04 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-05 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-06 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-07 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-08 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-09 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-10 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-11 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-12 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-13 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-14 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-15 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-16 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-17 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |
| OAT-18 |  | ☐ Éxito ☐ Fallo |  |  |  |

# 7. Aprobación de la OAT

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador de sistemas / DevOps |  |  |  |
| DBA (PostgreSQL / RDS) |  |  |  |
| QA / coordinador |  |  |  |
| Líder de proyecto |  |  |  |